АДМИНИСТРАЦИЯ     БРАСОВСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКАЯ     ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04 » февраля 2019 г.  №  23

О внесении изменений в краткосрочный

(2017-2019 годы) план реализации региональной

программы «Проведение капитального ремонта общего

имущества многоквартирных домов на территории

Брянской области» (2014-2043 годы)

на территории муниципального образования

«Локотское городское поселение»

В соответствии со ст. 12 закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», во исполнение постановления Правительства Брянской области от 26.12.2016г. № 702-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта», руководствуясь региональной программой «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской  области» (2014-2043 годы),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить краткосрочный (2017-2019 годы) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы), на территории муниципального образования «Локотское городское поселение», утвержденный постановлением администрации Брасовского муниципального района от 05 сентября 2016 года №284 (в редакции от 12 сентября 2016 года №295, 18 мая 2017 года №138, 18 июля 2017 года № 228, 22 декабря 2017 года № 509, 02 марта 2018 года №92, 25 июля 2018 года № 301, 08 октября 2018 года №395, 27 ноября 2018 года № 48) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Брасовского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района 			 			С.Н. Лавокин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Брасовского района

от 04.02.2019г. № 23

Краткосрочный (2017-2019 годы) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Локотское городское поселение»

1. Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана

Целями краткосрочного (2017-2019годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» (далее краткосрочный план) являются: конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

1) создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

2) информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

3) снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта двенадцати многоквартирных домов общей площадью 8 554,05 кв.м.

Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении  № 3.

2. Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана

Общий объем финансирования краткосрочного плана составляет 20 123 799,53 рублей за счет средств собственников помещений многоквартирных домов.

Информация об объемах средств, направленных на реализацию краткосрочного плана приведена в приложении № 2.

3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

В рамках реализации краткосрочного плана (2017-2019 годы) за счет средств собственников помещений запланировано проведение капитального ремонта двенадцати многоквартирных домов, общей площадью  8 554,05 кв.м.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана, приведен в приложениях № 1, 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение1 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Локотское городское поселение») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Локотского городского поселения, включенных в краткосрочный план (2017 -2019 годы), этап 2017 года |
| № пп | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв,м | чел. | руб. | руб. | руб, | руб, | руб, | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017-2019 годы | х | х | х | х | х | 8 554,05 | 6 687,88 | 6,687,88 | 369 | 20123799,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20123799,53 | х | х | х |
| 2017 год |
| Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |
| 1 | п.Локоть, пр-кт Ленина, д.37 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 591,50 | 556,70 | 556,70 | 22 | 1 455 569,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 569,40 | 2 614,64 | 4 503,95 | 12.2017 |
| 2 | п.Локоть, пр-кт Ленина, д.53 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 1 | 304,74 | 275,40 | 275,40 | 15 | 804 949,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 949,72 | 2 922,84 | 4 503,95 | 12.2017 |
| 3 | п.Локоть, ул. Пушкинская, д.6 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 503,20 | 467,40 | 467,40 | 16 | 1 522 380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 380,20 | 3 257,12 | 4 503,95 | 12.2017 |
| 4 | п.Локоть, ул.Пушкинская, д.21 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 1 | 262,70 | 256,97 | 256,97 | 13 | 917 488,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 488,63 | 3 570,41 | 4 503,95 | 12.2017 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района | Х | Х | Х | Х | Х | 1 662,14 | 1 556,47 | 1 556,47 | 66 | 4 700 387,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 387,95 | 3 019,90 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Локотское городское поселение») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Локотского городского поселения, включенных в краткосрочный план (2017-2019 годы) этап 2017 года, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту |
| № пп | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Пер-во невент. крыши на вент.крышу, устр-во выходов на кровлю | Установка коллектив-ных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Другие виды |
|  |  | руб, | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017-2019 годы | 20123799,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720,70 | 19434806,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017 год | 4 700 387,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 396,30 | 4 700 387,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п.Локоть, пр-кт Ленина, д.37 | 1 455 569,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 473,00 | 1 455 569,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п.Локоть, пр-кт Ленина, д.53 | 804 949,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 267,00 | 804 949,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п.Локоть, ул.Пушкинская, д.6 | 1 522 380,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 389,30 | 1 522 380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п.Локоть, ул.Пушкинская, д.21 | 917 488,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 267,00 | 917 488,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Локотское городское поселение») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план (2017 -2019 годов), этап 2017 года |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017-2019 годы | 8554,05 | 369 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20123799,53 | 20123799,53 |
| 1 | Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017 год | 1 662,14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 387,95 | 4 700 387, 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Локотское городское поселение») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов) |
| № п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников финансирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2017-2019 годы |  |  | Х | Х | Х | Х | 6 891,91 | 5 131,41 | 303 | 15423411,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15423411,58 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2018 год |
| Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |
| 1 | п. Каменка, д. 10 | - | РО | 1958 | кирпичные | 2 | 3 | 971,30 | 924,10 | 41 | 3 140 064,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 064,83 | 0,00 | 0,00 | 12.2018 |
| 2 | п. Каменка, д. 12 | - | РО | 1960 | кирпичные | 2 | 3 | 731,90 | 726,80 | 35 | 2 387 527,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 527,79 | 0,00 | 0,00 | 12.2018 |
| 3 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 39 | - | РО | 1973 | кирпичные | 2 | 1 | 465,51 | 369,21 | 29 | 1 250 603,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 603,26 | 0,00 | 0,00 | 12.2018 |
| 4 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 45 | - | РО | 1962 | кирпичные | 2 | 1 | 314,00 | 287,50 | 28 | 763 126,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 126,38 | 0,00 | 0,00 | 12.2018 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | 2 482,71 | 2 307,61 | 133 | 7 541 322,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 541 322,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 год |
| 1 | п. Каменка, д. 2 | - | РО | 1966 | кирпичные | 3 | 2 | 1 265,10 | 717,10 | 57 | 1 811 663,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 633,86 | 0,00 | 0,00 | 12.2019 |
| 2 | п. Каменка, д. 6 | - | РО | 1967 | кирпичные | 3 | 2 | 1 248,10 | 732,00 | 38 | 1 830 042,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 042,41 | 0,00 | 0,00 | 12.2019 |
| 3 | п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 10 | - | РО | 1980 | кирпичные | 2 | 3 | 967,10 | 862,50 | 33 | 2 149 258,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 258,66 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | П. Локоть, ул. Дзержинского, д. 33 | - | РО | 1982 | кирпичные | 2 | 3 | 928,90 | 512,20 | 42 | 2 091 124,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 124,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | 4 409,20 | 2 823,80 | 170 | 7 882 089,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 882 089,32 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Локотское городское поселение») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов), с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды |
|  |  |  | Всего | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - плоская; СК - скатная) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского района 2018-2019 годы | 15 423 411,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | х | 4 324,40 | 14734418,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 447, 37 | 243 545,83 | 0,00 |
| 2018 год |
| Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |
| 1 | п. Каменка, д. 10 | 3 140 064,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 845,20 | 3 014 559,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 965,29 | 47 539,80 | 0,00 |
| 2 | п. Каменка, д. 12 | 2 387 527,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 609,90 | 2 301 723,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 302,80 | 32 501,70 | 0,00 |
| 3 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 39 | 1 250 603,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 388,31 | 1 216 038,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 042,88 | 11 521,44 | 0,00 |
| 4 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 45 | 763 126,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 261,68 | 740 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 139,42 | 9 016,36 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района | 7 541 322,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Х | 2 105,09 | 7 273 292,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 450,39 | 100 579,30 | 0,00 |
| 2019 год |
| Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |
| 1 | п. Каменка, д. 2 | 1 811 663,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ПК | 551,50 | 1 694 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 485,39 | 40 255,47 | 0,00 |
| 2 | п. Каменка, д. 6 | 1 830 042,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ПК | 540,61 | 1 716 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 300,10 | 39 105,31 | 0,00 |
| 3 | п. Локоть, ул. Дзержинского, д.10 | 2 149 258,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | СК | 560,60 | 2 052 542,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 477,76 | 32 238,88 | 0,00 |
| 4 | П. Локоть, ул. Механизаторов, д. 33 | 2 091 124,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ПК | 566,60 | 1 997 023,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 733,73 | 31 366,87 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района | 7 882 089,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Х | 2 219, 31 | 7 461 125,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 996,98 | 142 966,53 | 0,00 |

|  |  |  | Приложение 6 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Локотское городское поселение») |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2018-2019 годов) |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района 2018-2019 годы | 6 891, 91 | 303 | 8 | 15 423 411,58 |
| 2018 г. | 2 482,71 | 133 | 4 | 7 541 322,26 |
| 1 | Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района | 2 482,71 | 133 | 4 | 7 541 322,26 |
| 2019 г. | 4 409,20 | 170 | 4 | 7 882 089,32 |
| 1 | Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района | 4 409,20 | 170 | 4 | 7 882,089.32 |